Sistema web ENCUENTRO — Auditoría y plan de ejecución

Fases, gates, pruebas y go/no-go

Versión 2.7 · 22 de julio de 2026

# 1. Estado

DEC-001 a DEC-004 están integradas en una sola versión. DEC-005 y posteriores siguen pendientes cuando apliquen.

# 2. Definition of Ready

Requisito y criterio identificados.

Decisiones resueltas.

Contratos definidos.

Pruebas previstas.

Validador en verde.

# 3. Definition of Done

Pruebas y build pertinentes en verde.

Migración probada.

RBAC negativo e idempotencia.

A11y/responsive.

Documentación/trazabilidad actualizada.

Despliegue cloud-first autorizado y verificado.

# 4. Fases

| Fase | Alcance | Gate |
| --- | --- | --- |
| 0 | Gobierno/decisiones/contratos | validador |
| 1 | Monorepo/CI/Claude | build |
| 2 | Diseño/rutas | a11y |
| 3 | Events/RBAC | transiciones |
| 4 | Inscripción/catálogo | modalidades + IN_PROGRESS |
| 5 | Hospedaje | último cupo |
| 6 | Pagos/caja/recibos | parcial + QR |
| 7 | Check-in/cierre | sin repricing |
| 8 | QR offline | idempotencia |
| 9 | Transporte | capacidad |
| 10 | Alimentos/materiales | horario + stock |
| 11 | Contabilidad | cuadre |
| 12 | SMTP/reportes | colas |
| 13 | Hardening/DR | restore |
| 14 | UAT/release | go/no-go |

# 5. Escenarios DEC-001..004

50% aprobado habilita hotel.

Evidencia antes del corte revisada después conserva tarifa.

Saldo se paga al llegar sin repricing.

Paquete privado no visible al público.

Día 1/3/final mismo precio.

Duración/noches alternativas.

Reserva confirmada no expira por llegada tardía.

Comida fuera de horario se rechaza.

Secuencia de comprobante concurrente no duplica.