Sistema web ENCUENTRO — Documentación maestra consolidada

Resumen ejecutivo y fuente única v2.7

Versión 2.7 · 22 de julio de 2026

# 1. Estado de la versión

La v2.7 integra DEC-001 a DEC-004 en una línea base candidata. Debe verificarse contra la totalidad de v2.6 antes de sustituir o archivar las fuentes anteriores.

# 2. Decisiones aprobadas

| ID | Título | Fecha |
| --- | --- | --- |
| DEC-001 | Infraestructura productiva y estrategia de despliegue | 2026-07-13 |
| DEC-002 | Modalidades y canales de pago de v1 | 2026-07-14 |
| DEC-003 | Comprobante de pago, numeración y verificación | 2026-07-22 |
| DEC-004 | Llegada durante IN_PROGRESS, duración y servicios | 2026-07-22 |

# 3. Reglas de negocio consolidadas

Dos modalidades: anticipado y al llegar.

50% anticipado aprobado confirma precio y habilita hotel.

Pago manual con evidencia y revisión humana.

Comprobante de pago por cada pago aprobado.

No prorrateo durante IN_PROGRESS.

Duración y noches configurables; referencia 8 días/7 noches.

Reserva CONFIRMED no se libera por llegada tardía.

Alimentos por día/horario/cantidad.

Paquetes privados solo para Inscripciones.

# 4. Arquitectura

OVHcloud VPS-3, Ubuntu 24.04 LTS y Docker.

Next.js web + worker BullMQ.

PostgreSQL/Redis privados.

Monolito modular de 16 dominios.

Outbox, idempotencia, auditoría y archivos privados.

# 5. Documentos del paquete

| Documento | Función |
| --- | --- |
| Requisitos y reglas | Qué debe hacer el sistema. |
| Arquitectura maestra | Cómo se estructura técnicamente. |
| Contratos datos/API/RBAC | Modelo, endpoints, errores y permisos. |
| Identidad digital y UX | Interacción, pantallas, componentes y accesibilidad. |
| Auditoría y plan | Orden, gates, pruebas y release. |
| Prompts Claude | Procedimiento para agentes. |
| Prototipo HTML | Referencia visual navegable. |

# 6. Pendientes

DEC-005: Duración de `HELD` y reglas restantes de hospedaje

DEC-006: Menores, documento obligatorio y consentimiento

DEC-007: Cancelaciones y reembolsos

DEC-008: Tratamiento de sobrepagos

DEC-009: Fuente y momento del tipo de cambio

DEC-010: Equipo y tamaño exacto de credencial/recibo

DEC-011: Retención y anonimización

DEC-012: RPO/RTO y proveedor de backup

DEC-013: Verificación de email obligatoria

DEC-014: MFA para roles privilegiados

DEC-015: Cierre formal del alcance QR Bolivia; v1 ya es manual por DEC-002

DEC-016: Auth.js estable o alternativa

DEC-017: Alcance y frecuencia de Google Sheets