## Slide 1
LA MANSIÓN · INFORME DE AVANCE
RUAH 3.0
Un solo sistema para toda La Mansión
Cómo el ERP engloba cada área, qué ya funciona y qué falta decidir
7 de octubre de 2026
Notes: Buenos días. Hoy les presento RUAH 3.0, el sistema de gestión institucional de La Mansión. La idea central: no es «el sistema del Encuentro», es el ERP de toda la institución. Vamos a ver el mapa completo de áreas, cuánto está construido y qué decisiones necesitamos para avanzar.

## Slide 2: El Encuentro es el primer módulo, no el sistema entero
Un ERP institucional
RUAH 3.0 gestiona toda La Mansión: personas, dinero, actividades y operaciones.
Una persona, muchos papeles
Feligrés, servidor, peregrino, alumno, donante y cliente son la misma persona, nunca registros separados.
Se construye por capas
Primero el núcleo compartido; luego cada área se conecta sin rehacer nada.
Notes: RUAH nace con el Encuentro porque era la urgencia, pero cuatro quintas partes de lo construido es núcleo institucional. Principio clave: una persona, muchos papeles. Quien viene al Encuentro como peregrino puede ser después alumno de la escuela, cliente de la cafetería o donante, y el sistema lo reconoce como la misma persona.

## Slide 3: Así engloba RUAH a toda La Mansión
Notes: Este es el mapa completo. Al centro, RUAH 3.0 como ERP de La Mansión. Alrededor, el núcleo compartido: Personas, Cobranza, Gobierno e Institucional. Todas las áreas se conectan a ese núcleo. En verde lo que ya está en producción: Contabilidad, Caja y el Encuentro. En amarillo lo que espera una decisión: Escuela de formación, Salones y grupos, Cafetería y tienda, Ofrendas. Gastos y proveedores está planificado para la fase 6. Empleados aparece como propuesta nueva: todavía no está en el mapa canónico y hay que definir su alcance.

## Slide 4: El avance en cifras
34/34
ventanas contratadas, construidas
357
cuentas del plan contable
65
tablas en base de datos
61
permisos en 4 ámbitos
14
roles definidos
Chart: 
| Cerradas | Bloqueadas | Pendiente
Fases | 4 | 2 | 1
4
de 7 fases
4 fases cerradas
Documentos, núcleo, contabilidad y el Encuentro completo
2 fases bloqueadas
Esperan definiciones de negocio, no desarrollo
1 fase pendiente
Operaciones: proveedores, compras y obras
Notes: Lo construido está terminado, no esbozado. Las 34 ventanas contratadas existen, con sus estados de carga, vacío, error y solo lectura, y probadas en cinco anchos de pantalla. 357 cuentas contables, 65 tablas, 61 permisos y 14 roles. De las siete fases, cuatro están cerradas; dos están bloqueadas por decisiones de negocio y una, la de operaciones, está pendiente.

## Slide 5: El núcleo compartido: lo que usan todas las áreas
Institucional
La organización y sus períodos contables anuales.
EN PRODUCCIÓN
Personas
Padrón único de la comunidad, con o sin cuenta de acceso.
EN PRODUCCIÓN
Cobranza
Cargo, comprobante, pago y recibo numerado para todo el sistema.
EN PRODUCCIÓN
Contabilidad
Partida doble, libro diario, reportes y cierre de período.
EN PRODUCCIÓN
Gobierno
Permisos por ámbito, auditoría inmutable y notificaciones.
EN PRODUCCIÓN
Nunca depende del Encuentro: por eso cualquier área nueva se conecta sin tocarlo.
Notes: El núcleo son cinco piezas, todas en producción. Institucional, Personas, Cobranza, Contabilidad y Gobierno. Lo importante: el núcleo nunca depende del Encuentro. La tienda o la escuela cobrarán por aquí sin tocar nada.

## Slide 6: El Encuentro: operativo de punta a punta
21
ventanas del módulo
42
comisiones en 7 áreas
8 días
de retiro, todo registrado
Inscripciones
Ventanilla, paquetes y reporte
Caja y cobros
Efectivo y evidencias bancarias
Hospedaje
Hoteles, habitaciones y camas
Alimentación
Comidas por escaneo de credencial
Materiales
Entrega sin duplicados
Transporte
Viajes de llegada y salida
Servidores
Comisiones y asignaciones
Credenciales
Código para cada asistente
Notes: El Encuentro es el módulo más grande y el único operativo de punta a punta. Gestión del evento e inscripciones, caja, hospedaje, alimentación con escaneo de credencial en el comedor, materiales sin doble entrega, transporte y servidores con 42 comisiones en 7 áreas. Son 21 ventanas solo de este módulo.

## Slide 7: Caja y Contabilidad: el dinero, bajo control
Caja
3 ventanas
EN PRODUCCIÓN
Sesión de caja obligatoria para todo cobro en efectivo
Comprobantes emitidos y numerados
Revisión y aprobación de comprobantes bancarios
Cada cajero ve solo su punto de caja
Contabilidad
9 ventanas
EN PRODUCCIÓN
Plan de 357 cuentas y partida doble por período
Asientos automáticos desde cada cobro
Canales de cobro, cuentas bancarias y divisa del día
Reportes contables y cierre de período
Notes: Caja y contabilidad ya están en producción. Regla de oro: ningún cobro en efectivo sin sesión de caja abierta, sin excepción, y eso aplicará también a la cafetería y la tienda. Contabilidad trabaja con partida doble por período, 357 cuentas, y cada cobro genera su asiento automáticamente.

## Slide 8: Todas las áreas cobran por el mismo circuito
Notes: Este es el corazón financiero. Hoy el Encuentro ya cobra por este circuito: cargo, comprobante de pago, pago y recibo numerado, con asiento automático en contabilidad. La escuela, la cafetería y las ofrendas cobrarán exactamente por el mismo camino. No hay que construir otro sistema de cobro.

## Slide 9: Las áreas que vienen
Escuela de formación
Cursos, sesiones, inscripción y matrícula.
POR DECIDIR
Espera D-7
Salones y grupos de oración
Reservas sin solapamientos y grupos permanentes.
POR DECIDIR
Espera D-6
Cafetería y tienda
Ventas con cobro, caja y asiento contable.
POR DECIDIR
Espera D-8
Ofrendas y donaciones
Monetarias y en especie.
POR DECIDIR
Política de valoración
Gastos y proveedores
Compras, servicios básicos, cuentas por pagar y obras.
PLANIFICADO
Fase 6
Empleados
Personal y planilla. Aún no está en el mapa.
PROPUESTA NUEVA
Definir alcance
Notes: Estas son las áreas que faltan. La escuela, los salones y grupos, la cafetería y tienda y las ofrendas tienen alcance definido pero esperan una decisión. Gastos y proveedores es la fase 6, el lado del gasto. Empleados lo incluimos como propuesta: hoy no está en el mapa canónico, así que hay que decidir si entra y con qué alcance (personal, planilla).

## Slide 10: La hoja de ruta: 7 fases
0
FASE 0
Rescate documental
CERRADA
1
FASE 1
Núcleo e institucional
CERRADA
2
FASE 2
Contabilidad institucional
CERRADA
3
FASE 3
El Encuentro completo
CERRADA
4
FASE 4
Salones, grupos y formación
BLOQUEADA
5
FASE 5
Ofrendas, tienda y cafetería
BLOQUEADA
6
FASE 6
Operaciones y gastos
PENDIENTE
HOY
El orden es deliberado. El núcleo se validó primero, con poca superficie y sin urgencia; el Encuentro llegó después sobre una base probada. Las fases 4 y 5 no esperan desarrollo: esperan definiciones.
Notes: Fases 0 a 3 cerradas: documentos, núcleo, contabilidad y el Encuentro completo. Estamos aquí. Las fases 4 y 5 están bloqueadas por preguntas de negocio: quién aprueba un salón, qué es un curso, si la tienda maneja existencias con costo. La fase 6, operaciones y gastos, está pendiente.

## Slide 11: Quién ve qué: permisos por ámbito
GLOBAL
Toda la institución
Admin master, Contabilidad
EVENTO
Una edición del Encuentro
Administrador y coordinadores del Encuentro
PUNTO DE CAJA
Un punto de caja concreto
Servidor cajero
PROPIO
Solo sus propios registros
Cuenta base: el peregrino
Un ámbito estrecho nunca alcanza hacia arriba ni hacia los lados.
Notes: Seguridad: cada persona ve solo lo que su rol y su ámbito le permiten, y el servidor lo vuelve a comprobar en cada operación. Quien coordina una comisión no alcanza otra, ni la gestión, ni el dinero. Todo queda en una auditoría inmutable con actor y motivo.

## Slide 12: Siete preguntas que desbloquean el resto del mapa
Ref. | Pregunta | Quién decide | Qué desbloquea
D-4 | Series de comprobantes, NIT, factura y crédito fiscal | Administración | La facturación boliviana
D-6 | ¿Quién aprueba una reserva de salón? | Administración | Módulo de salones
D-7 | Un curso, ¿es un evento más o lleva sesiones, asistencia y notas? | Escuela | Módulo de formación
D-8 | ¿La tienda necesita existencias con costo o basta registrar la venta? | Administración | Tienda y cafetería
D-9 | Roles reales: quién hace qué fuera del Encuentro | Dirección | Roles más allá del evento
D-13 | ¿El alta de cuentas es libre o requiere aprobación? | Dirección | Autorregistro de personas
D-12 | ¿Existe manual de marca de La Mansión? | Dirección | Identidad visual
Notes: Ninguna de estas preguntas la puede responder el sistema ni quien lo construye: definen qué hace la institución, no cómo se programa. Cada una detiene un alcance concreto. Las más urgentes: D-7 para la escuela, D-8 para la cafetería y tienda, y D-6 para los salones. A esto sumaría una octava: el alcance del módulo de empleados.

## Slide 13: Datos que solo la institución puede entregar
Fechas reales del Encuentro
Código, inicio y fin
DETIENE
Crear el evento en el sistema
Cuentas bancarias, QR y PayPal
Datos de cada canal
DETIENE
Cobro por transferencia y pasarela
Artículo de merchandising
Cuál es
DETIENE
Una regla de asiento de la tienda
Cuenta contable por punto de caja
Una por cada punto
DETIENE
El asiento del cobro en efectivo
Notes: No son decisiones sino hechos, y bloquean igual. Necesitamos las fechas reales del Encuentro, las cuentas bancarias, de QR y de PayPal, cuál es el artículo de merchandising y la cuenta contable de cada punto de caja.

## Slide 14: Lo que conviene retener
1
No es «el sistema del Encuentro»
Cuatro quintas partes de lo construido es núcleo institucional: personas, accesos, cobranza y contabilidad.
2
Lo construido está terminado
34 de 34 ventanas, con reglas de negocio impuestas también en la base de datos.
3
Lo que queda espera definiciones
Responder siete preguntas pone en marcha escuela, salones, cafetería, tienda y ofrendas.
Siguiente paso: agendar las decisiones D-6, D-7 y D-8, y definir el alcance de Empleados.
Notes: Tres ideas para llevarse. Primera: RUAH no es el sistema del Encuentro, es el ERP de La Mansión. Segunda: lo construido está terminado. Tercera: lo que falta no espera programación, espera decisiones. Propongo agendar D-6, D-7 y D-8 y definir el alcance de Empleados. Gracias.